## 1. Escopo Tecnológico e Integrações (OPENIMIS e OLIMPIA)

Para mitigar riscos de compatibilidade, a gente concorda em manter a stack compatível com o ecossistema OPENIMIS, mas sem realizar a liberação/deploy para este ambiente no MVP.

- Simplificação N9 e N13: Concordamos que, para a aplicação (Hammer), o importante é o ponto de integração. Se as APIs de Visão (Perseu) e NLP (Sofia) residem no OLIMPIA, trataremos isso como um consumo de serviço unificado via gateway.

- Protocolos: Garantiremos o suporte a REST e GraphQL na camada de aplicação para que a Hammer possa consumir o que o time de IA disponibilizar de forma flexível.

## 2. Fluxo Operacional: Câmera vs. Galeria (F1.1)

Fernanda questionou a possibilidade de usar fotos da galeria.

- Posicionamento Hammer: Para o MVP, recomendamos apenas a captura via câmera nativa.

- Risco: Liberar a galeria traz riscos de segurança, arquivos corrompidos e falta de metadados de geolocalização confiáveis (GPS), que são críticos para a validade da inspeção.

## 3. Inteligência Artificial e "Human-in-the-Loop"

A Hammer entende a Validação Humana como uma funcionalidade central da interface web.

- Feedback Loop: A Hammer desenvolverá a interface para que o especialista possa revisar e corrigir as inferências da IA (CONFORME/NÃO CONFORME). Esses dados corrigidos serão devolvidos via API para que o time da Dataprev possa realizar o Fine-tuning ou RLHF dos modelos.

- Descrição Semântica (F2.2): Como Fernanda mencionou que isso é útil para a IA, mas talvez não para o usuário final, a Hammer tratará essa informação como um "metadado de apoio" na tela de validação, sem obrigatoriedade de exibição no relatório final, a menos que solicitado.

## 4. Tratamento de Imagens, Blur e Guardrails (F2.1)

- Blur/Anonimização: A Hammer enviará a imagem original. O serviço de IA da Dataprev processará o blur e devolverá a imagem anonimizada para armazenamento e geração de relatórios.

- Guardrails: A aplicação Hammer notificará o usuário caso a IA rejeite a imagem por conteúdo inapropriado ou baixa qualidade, baseando-se estritamente no código de erro retornado pela API da Dataprev.

## 5. Performance e Assincronismo (F3.1 e F3.2)

- Processamento Assíncrono: Confirmamos que o envio é em lote e assíncrono. O usuário não ficará travado esperando a IA.

- Geração de PDF: O prazo de 15 segundos para o PDF deve ser contado após o recebimento de todos os dados da IA. Se a API de IA demorar 30 segundos por imagem (conforme citado em F2.2), o tempo total de fechamento do relatório será a soma desses tempos.

Checklist estilo grid 5.2

Sprint 1 — Infraestrutura, autenticação e modelo de dados

| ID | Funcionalidade | Critério de aceite resumido | Status | Camada principal | O que falta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F20.1 | Autenticação de usuários (login) | Login com credenciais válidas, erro genérico, bloqueio após 5 tentativas | Parcial | Backend + Mobile + Web | Falta política de bloqueio, log de tentativas inválidas e validação completa no WorkSafetyWeb |
| F6.1 | Mecanismo básico de login | Login e redirecionamento para tela principal | Implantado/Parcial | Mobile | O fluxo visual existe no mockup; precisa confirmar integração real e sessão persistente WorkSafety - mobile |
| F20.5 | Logout seguro | Invalidar sessão/token no servidor | Parcial | Backend + Mobile + Web | Falta invalidação server-side padronizada e cobertura no WorkSafetyWeb |
| F12.1 | Manter dados de avaliações de risco | Persistir metadados, status e resultados | Parcial | Backend | Falta alinhar modelo ao ciclo completo da Sprint 3 |
| F12.2 | Manter evidências multimídia | Até 10 imagens por avaliação, vinculadas à avaliação | Parcial | Backend + Mobile | Limite existe no escopo; falta fechar anonimização e critérios completos de persistência Planejamento_OS_19_Desenvolvime… |
| F12.3 | Manter riscos identificados por avaliação | Vínculo risco ↔ avaliação ↔ evidência | Parcial | Backend + Web | Falta estrutura final para consulta e uso no painel/checklist |
| F12.4 | Manter resultados das inferências da IA | Persistir descrição, classificação, confiança, modelo | Falta | Backend | Falta modelo persistente estável de inferência |
| F12.5 | Manter decisões de validação humana | Registrar validador, data, decisão e justificativa | Parcial | Backend + WorkSafetyWeb | Falta fluxo formal de validação humana e trilha imutável |
| F12.6 | Manter dados de usuários | Nome, email, perfil, senha com hash | Parcial | Backend + WorkSafetyWeb | Falta CRUD administrativo completo no retaguarda |
| F4.4 | Criptografia em trânsito e repouso | TLS 1.2+, dados sensíveis protegidos | Parcial | Backend + Infra | TLS tende a existir por ambiente, mas falta evidência de criptografia em repouso e storage seguro no app Planejamento_OS_19_Desenvolvime… |
| F17.1 | Cadastro e manutenção de usuários | Admin cria, edita, desativa, filtra usuários | Falta | WorkSafetyWeb + Backend | É tarefa típica de retaguarda |
| F17.4 | Redefinição de credenciais | Fluxo de recuperação e reset forçado | Falta | Backend + WorkSafetyWeb | Falta token, expiração, tela e API |

Sprint 2 — Captura em campo, upload e interface móvel

| ID | Funcionalidade | Critério de aceite resumido | Status | Camada principal | O que falta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Captura de fotos pela câmera | Abrir câmera, capturar, salvar localmente, confirmar visualmente | Parcial | Mobile | O fluxo visual existe no mockup; falta homologação objetiva em dispositivos Android reais WorkSafety - mobile |
| F1.7 | Timestamp automático | ISO 8601, gerado na captura, exibido no detalhe | Parcial | Mobile + Backend | Falta persistir e expor corretamente no backend |
| F2.6 | Upload com limite de 10 imagens | Limitar a 10, remover antes de enviar | Parcial | Mobile + Backend | UI de revisão existe; falta garantir bloqueio E2E e feedback consistente WorkSafety - mobile |
| F7.1 | Interface otimizada em campo | Fluxos principais em até 5 toques | Parcial | Mobile | O mockup indica boa direção, mas falta validação objetiva contra o critério WorkSafety - mobile |
| F7.3 | WCAG básico | Contraste, toque 44x44, legibilidade | Falta/Parcial | Mobile + Web | Falta auditoria e correções mensuráveis |
| F4.5 | Compatibilidade Android padrão de mercado | Android 10+, 3GB RAM, 16GB, 3 fabricantes | Falta | Mobile | Falta matriz de testes |
| F4.3 | Tolerância a falhas de rede | 3 retentativas exponenciais, integridade local, status | Parcial | Mobile + Backend | Falta fila local resiliente, retry automático e backoff completo |
| F21.1 | Notificação de sincronização concluída | Notificação in-app com quantidade sincronizada | Parcial | Mobile | Existe como intenção visual/fluxo, falta evento real e payload completo WorkSafety - mobile |
| F21.2 | Notificação de erro de sincronização | Notificação com avaliação que falhou e sugestão | Parcial | Mobile | Falta diferenciar erro por item e retry assistido |

Sprint 3 — Regras de negócio, relatórios, configurações e checklist

| ID | Funcionalidade | Critério de aceite resumido | Status | Camada principal | O que falta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F5.1 | Ciclo de vida da avaliação | DRAFT → CAPTURED → SYNCED → AI_REVIEWED → HUMAN_VALIDATED → FINALIZED | Parcial | Backend + Mobile + Web | Falta state machine fechada, histórico de transições e tela coerente em todos os módulos |
| F5.3 | Tratamento de falhas de IA | Marcar erro, notificar, permitir reprocessar, log técnico | Falta | Backend + Web | Falta status de erro e reprocessamento |
| F3.1 | Geração de relatório PDF | PDF com dados, imagens, riscos, classificação e normas | Falta | Backend + WorkSafetyWeb | Planejamento exige download na interface web Planejamento_OS_19_Desenvolvime… |
| F3.2 | Envio em lote assíncrono | Fila, status por item, reenvio automático | Falta/Parcial | Backend + Mobile | Falta processamento assíncrono real com fila |
| F4.7 | Checklist/riscos com mitigação por imagem | Lista por imagem com classificação e sugestão | Parcial | Mobile + WorkSafetyWeb + Backend | O mockup mostra a experiência esperada; falta ligar com dados reais e exportação para PDF WorkSafety - mobile |
| F4.1 | Desempenho | leitura web < 3s, API < 2s, processamento < 5 min | Falta | Backend + Web + Infra | Falta benchmark e observação objetiva |
| F4.2 | Volumes normais com processamento assíncrono | 50 avaliações simultâneas sem perda | Falta | Backend + Infra | Falta Celery/Redis ou equivalente, como previsto no documento técnico Planejamento_OS_19_Desenvolvime… |
| F4.6 | Conformidade LGPD/GDPR | anonimização, base legal, minimização | Parcial | Backend + Mobile + Web | O mockup mostra “Privacy Mode”, mas falta entrega E2E real WorkSafety - mobile |
| F16.1 | Configurar tipos de avaliação | CRUD admin e uso na criação da avaliação | Falta | WorkSafetyWeb + Backend | É claramente retaguarda |
| F16.2 | Configurar tipos de ambiente | CRUD admin e seleção na criação | Falta | WorkSafetyWeb + Backend | O mockup prevê seleção de ambiente, mas falta origem parametrizada real WorkSafety - mobile |
| F16.3 | Configurar tipos de risco | CRUD admin e uso na classificação | Falta | WorkSafetyWeb + Backend | Retaguarda + contrato backend |
| F16.6 | Configurar thresholds da IA | definir limiar, log de auditoria, padrão 60% | Falta | WorkSafetyWeb + Backend | Retaguarda obrigatória para operação |
| F21.5 | Notificação de geração de relatório | aviso com link direto para download | Falta | Backend + WorkSafetyWeb + Mobile | Depende do PDF existir |

Leitura prática: o que já parece existir

Pelo material de planejamento e mockup, o que está mais adiantado é:

- login mobile,

- dashboard mobile,

- nova inspeção,

- seleção de ambiente/categoria,

- captura de foto,

- revisão de fotos,

- tela de sync,

- tela de riscos/checklist,

- tela de review/validation.

WorkSafety - mobile

O que parece menos implantado ou ainda incompleto:

- persistência robusta no backend para timestamps, riscos, inferência e validação humana,

- fila assíncrona real,

- relatório PDF,

- notificações orientadas a eventos,

- parametrizações administrativas,

- administração de usuários,

- trilha formal de estados,

- retaguarda web conectada ao backend.

Planejamento_OS_19_Desenvolvime…

O que depende de WorkSafetyWeb

Sim. Existe um bloco de tarefas que faz muito mais sentido no módulo retaguarda web:

- F17.1 Cadastro e manutenção de usuários

- F17.4 Redefinição de credenciais

- F16.1 Configurar tipos de avaliação

- F16.2 Configurar tipos de ambiente

- F16.3 Configurar tipos de risco

- F16.6 Configurar thresholds da IA

- F3.1 Download/consulta de relatório PDF

- F12.5 Painel de validação humana

- F4.7 Painel checklist/riscos em formato de planilha

- F21.5 Notificação de relatório pronto

Em resumo: Sprint 1 é backend-heavy com algum suporte web, Sprint 2 é mobile-heavy, e Sprint 3 exige fortemente backend + WorkSafetyWeb.

Prompts para implementar o que falta

1) Prompt — Backend: ciclo de vida completo da avaliação

Implementar no backend Django/DRF o ciclo de vida completo da avaliação WorkSafety.

Objetivo:
Suportar os estados DRAFT, CAPTURED, SYNCED, AI_REVIEWED, HUMAN_VALIDATED, FINALIZED e ERROR_AI, com transições controladas e histórico.

Tarefas:
1. Atualizar o model RiskAssessment para incluir os novos estados.
2. Criar model AssessmentStatusHistory com:
   - assessment
   - from_status
   - to_status
   - changed_by
   - changed_at
   - reason
3. Criar service layer para validar transições.
4. Expor endpoints:
   - POST /assessments/{id}/capture
   - POST /assessments/{id}/sync
   - POST /assessments/{id}/ai-reviewed
   - POST /assessments/{id}/human-validated
   - POST /assessments/{id}/finalize
   - POST /assessments/{id}/reprocess-ai
5. Garantir que não seja possível pular etapas.
6. Atualizar serializers e documentação OpenAPI.
7. Criar testes unitários e de integração cobrindo transições válidas e inválidas.

Critérios de aceite:
- status visível em listagem e detalhe
- histórico de transições persistido com timestamp
- endpoints retornando erros claros para transições inválidas

2) Prompt — Backend: persistência de timestamp das evidências

Implementar persistência de timestamp ISO 8601 por evidência no backend WorkSafety.

Objetivo:
Salvar o timestamp da captura da foto e expor esse dado nas APIs.

Tarefas:
1. Adicionar campo captured_at ao model Evidence.
2. Atualizar upload multipart para receber lista timestamps alinhada às imagens.
3. Validar cardinalidade entre images[] e timestamps[].
4. Incluir captured_at no serializer de saída.
5. Garantir timezone-aware.
6. Criar testes para:
   - upload com timestamp
   - upload sem timestamp
   - erro de cardinalidade

Critérios de aceite:
- toda evidência pode ter captured_at
- timestamp retornado no GET
- erro 400 quando quantidade de timestamps divergir das imagens

3) Prompt — Backend: fila assíncrona para processamento

Implementar processamento assíncrono de avaliações no backend WorkSafety com Celery + Redis.

Objetivo:
Permitir envio em lote, reprocessamento e status assíncrono por avaliação.

Tarefas:
1. Adicionar Redis ao docker-compose.
2. Configurar Celery no backend Django.
3. Criar task process_assessment(assessment_id).
4. Criar model AIInferenceResult com:
   - assessment
   - status
   - result_json
   - error_message
   - model_version
   - started_at
   - finished_at
5. Ao finalizar sync, enfileirar automaticamente o processamento.
6. Em caso de erro, marcar avaliação como ERROR_AI.
7. Criar endpoint GET /assessments/{id}/processing-status.
8. Criar endpoint POST /assessments/{id}/reprocess-ai.
9. Adicionar testes de integração com mock do serviço de IA.

Critérios de aceite:
- avaliação em SYNCED entra na fila
- sucesso gera AI_REVIEWED
- falha gera ERROR_AI
- reprocessamento funciona

4) Prompt — Backend: geração de PDF

Implementar geração de relatório PDF no backend WorkSafety.

Objetivo:
Gerar PDF da avaliação contendo dados gerais, imagens anonimizadas, riscos, classificações e normas sugeridas.

Tarefas:
1. Criar endpoint POST /assessments/{id}/generate-report.
2. Criar endpoint GET /assessments/{id}/report.
3. Montar template do PDF com:
   - cabeçalho
   - metadados da avaliação
   - imagens
   - checklist de riscos
   - classificações
   - normas correlacionadas
4. Armazenar arquivo gerado com vínculo à avaliação.
5. Implementar geração assíncrona se necessário.
6. Retornar status de relatório: pending, ready, error.
7. Criar testes para geração com até 10 imagens.

Critérios de aceite:
- PDF gerado e disponível para download
- relatório acessível em até 15 segundos no cenário MVP

5) Prompt — Backend: CRUDs para Retaguarda Web

Implementar no backend os endpoints administrativos necessários para o módulo WorkSafetyWeb.

Escopo:
- usuários
- tipos de avaliação
- tipos de ambiente
- tipos de risco
- thresholds da IA

Tarefas:
1. Criar models se ainda não existirem:
   - AssessmentType
   - EnvironmentType
   - RiskType
   - AIThresholdConfig
2. Criar ViewSets DRF com autenticação e permissão de admin.
3. Endpoints:
   - /admin/users
   - /admin/assessment-types
   - /admin/environment-types
   - /admin/risk-types
   - /admin/ai-thresholds
4. Permitir criar, editar, listar, desativar.
5. Implementar filtros e busca.
6. Registrar alterações críticas em log de auditoria.
7. Publicar documentação OpenAPI.

Critérios de aceite:
- WorkSafetyWeb consegue consumir todos os CRUDs administrativos
- somente usuários admin têm acesso
- alterações ficam auditáveis

6) Prompt — WorkSafetyWeb: painel de administração

Implementar no módulo WorkSafetyWeb o painel administrativo integrado ao backend WorkSafety.

Objetivo:
Permitir administrar usuários e parametrizações do sistema.

Telas:
1. Login administrativo
2. Gestão de usuários
3. Tipos de avaliação
4. Tipos de ambiente
5. Tipos de risco
6. Thresholds da IA

Requisitos:
- usar autenticação do backend
- exibir loading, erro e estado vazio
- permitir criar, editar, desativar
- tabela com busca e filtro
- controle por perfil

Critérios de aceite:
- todas as telas consumindo API real
- operações CRUD completas
- interface consistente e pronta para uso de backoffice

7) Prompt — WorkSafetyWeb: painel de validação humana

Implementar no WorkSafetyWeb o painel de validação humana das avaliações processadas.

Objetivo:
Permitir que o analista revise riscos detectados, confirme/corrija a análise e finalize a avaliação.

Tarefas:
1. Criar listagem de avaliações em AI_REVIEWED.
2. Criar tela de detalhe com:
   - dados da avaliação
   - imagens anonimizadas
   - riscos por imagem
   - classificação
   - confiança
   - norma sugerida
3. Ações:
   - confirmar risco
   - corrigir classificação
   - inserir justificativa
   - salvar validação
   - finalizar avaliação
4. Integrar com endpoints de validação humana do backend.

Critérios de aceite:
- avaliação pode ser validada e movida para HUMAN_VALIDATED/FINALIZED
- justificativas e histórico ficam persistidos

8) Prompt — Mobile: retry automático e fila local

Implementar no app mobile WorkSafety fila local resiliente para sincronização de avaliações.

Objetivo:
Garantir tolerância a falha de rede com 3 tentativas automáticas, backoff exponencial e persistência local.

Tarefas:
1. Criar estrutura SyncJob persistida localmente.
2. Salvar assessment draft + imagens + timestamps.
3. Detectar conectividade e tentar sincronizar automaticamente.
4. Aplicar backoff exponencial com até 3 tentativas.
5. Exibir status por avaliação:
   - pendente
   - enviando
   - concluído
   - erro
6. Permitir retry manual.
7. Exibir notificações de sucesso e erro.

Critérios de aceite:
- dados sobrevivem ao fechamento do app
- reenvio automático ocorre ao voltar conexão
- usuário vê claramente o estado da sincronização

9) Prompt — Mobile: exibir timestamp e detalhe da evidência

Ajustar o app mobile WorkSafety para exibir o timestamp das evidências capturadas.

Objetivo:
Atender ao critério F1.7, exibindo data/hora no detalhe da evidência.

Tarefas:
1. Garantir geração automática do timestamp na captura.
2. Exibir timestamp na tela de revisão das fotos.
3. Exibir timestamp no detalhe da evidência.
4. Enviar o timestamp ao backend no upload.
5. Tratar timezone e formato ISO 8601.

Critérios de aceite:
- toda foto mostra data/hora da captura
- valor enviado e recuperado do backend

10) Prompt — Backend + Web: notificações de relatório pronto

Implementar notificação de geração de relatório no WorkSafety.

Objetivo:
Quando o PDF estiver pronto, o usuário deve ser notificado e receber link para download.

Tarefas:
1. Criar evento de relatório pronto no backend.
2. Expor endpoint de notificações ou status do relatório.
3. No WorkSafetyWeb, exibir banner/toast/card com link de download.
4. Opcionalmente refletir a mesma notificação no mobile.
5. Criar testes do fluxo completo.

Critérios de aceite:
- usuário visualiza a notificação
- link de download abre o PDF correto

Priorização recomendada

A ordem mais segura para fechar as lacunas é:

- Backend base

  - ciclo de vida

  - timestamp

  - fila assíncrona

  - CRUDs administrativos

- WorkSafetyWeb

  - login admin

  - usuários

  - parametrizações

  - validação humana

  - download de relatório

- Mobile

  - retry automático

  - exibição de timestamp

  - status de sync mais robusto

- Fechamento Sprint 3

  - PDF

  - notificações

  - checklist real com dados do backend

Se quiser, eu posso transformar esse checklist em uma planilha pronta para Jira/ClickUp, com colunas de ID, tarefa, módulo, prioridade, status atual e prompt técnico.